Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020 № 77

с. Партизанское

Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта «Формирование современной комфортной городской среды» на территории Волочаевского сельского поселения

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Волочаевского сельского поселения в 2020 году администрация Волочаевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Волочаевского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения и на официальном сайте администрации сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Глава администрации

сельского поселения Л.В. Марцева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения

от 26.05.2020 № 77

План мероприятий «Дорожная карта»

по реализации приоритетного проекта «Формирование современной комфортной городской среды» на территории Волочаевского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подлежащих исполнению | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» | Январь 2020 г. | Ведущий специалист 1 разряда-главный бухгалтер |
| 2 | Актуализация программы | По мере необходимости | Заместитель главы администрации |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации | До 15.04.2020 г. | Заместитель главы администрации |
| 4 | Осуществление мероприятий, необходимых для заключения контракта | До 31.05.2020 г. | Заместитель главы администрации |
| 5 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории | 01.06.2020 г. | Заместитель главы администрации |
| 6 | Окончание (выполнение) работ по благоустройству общественной территории | До 31.08.2020 г. | Подрядная организация на основании заключенных контрактов |