Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018 № 85

с. Партизанское

О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Волочаевского сельского поселения на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 12.08.2016 № 162

Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Волочаевского сельского поселения на 2017-2019 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 12.08.2016 года № 162 следующие изменения:

* 1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Объем работ(кол-во) | Капитальные вложения(тыс. рублей) | Ответственный за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 |
|  | Всего расходы по сельскому поселениюВ том числе: |  | 1495,0 |  |
| 1 |  Устройство кюветов вдоль дорог населенных пунктов сельского поселения | смета | 960,0 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Очистка дорог от снега | Все улицы поселения | 98,0 |  |
| 3 | Работа грейдера по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского поселения  | с. Волочаевка1ул. Партизанская,ул. Блюхера, ул. Почтовая ул. Лазо, ул. Октябрьская, ул. Первомайскаяс. Партизанскоеул. Волочаевская, ул. Мирная, ул. Кирпичная, ул. Переселенческая, ул. Первомайская, ул. Новая, ул. Тунгусская, ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. Гаражная  | 268,0 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения | с. Волочаевка1 ул. Лазо,ул. Почтовая, ул. Партизанская (от д.№15 до д.№25) | 102,0 | Администрация сельского поселения |
| 2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего расходы по сельскому поселениюВ том числе: |  | 1 182 312,59 |  |
| 1 |  Работы по выполнению паспортов на дороги сельского поселения | смета | 400,0 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Подсыпка дорожного покрытие (добавление материала) | Волочаевка1 ул. Блюхера, дорога от федеральной трассы до жил массива по ул. Октябрьская,Дорога от федеральной трассы до ул. Новаяс. Партизанское ул. Кирпичная, ул. Переселенческая, ул. Тунгусская | 200,0 | Администрация сельского поселения |
| 3 | Работа грейдера на дорогах сельского поселения | с. Волочаевка1ул. Партизанская,ул. Блюхера, ул. Почтовая ул. Лазо, ул. Октябрьская, ул. Первомайскаяс. Партизанскоеул. Волочаевская, ул. Мирная, ул. Кирпичная, ул. Переселенческая, ул. Первомайская, ул. Новая, ул. Тунгусская, ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. Гаражная | 200 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Очистка дорог от снега | Все улицы поселения | 74,7 | Администрация сельского поселения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Приобретения светодиодных ламп, фотореле для освещения улично-дорожной сети | Улично дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения | 67,0 | Администрация сельского поселения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Приобретение дорожных знаков | Перекресток ул. Волочаевская и подъездная дорога к ул. МирнаяПерекресток ул. Партизанская - дорога от федеральной трассы до ул. Октябрьская  | 100 | Администрация сельского поселения |
| 7 | Приобретение краски для разметки пешеходных переходов. | с. Партизанское, ул. Партизанская | 40 612,59 | Администрация сельского поселения |
| 8 | Уборка травы обочин дорог улично-дорожной сети  | Обочины улично-дорожной сети населенных пунктов не прилегающие к дворовым территориям. | 100,0 | Администрация сельского поселения |

|  |
| --- |
| 2019 |
|  | Всего расходы по сельскому поселениюВ том числе: |  | 1063,7 |  |
|  | Частичный ремонт дорожной сети сельского поселения населенных пунктов сельского поселения с добавлением нового материала  | смета | 1063,7 | Администрация сельского поселения |

 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Е.Н. Волокитин