Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Смидовичского муниципального района

# Еврейской автономной области

# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 02.04.2012                                                                                                   № 44

# с. Партизанское

# Об утверждении основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Волочаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года

# В целях проведения работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Волочаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период                 2012-2013 года повышения качества предоставления коммунальных услуг администрация сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить прилагаемые основные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Волочаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года.

2. Утвердить прилагаемый график накопления стодневного запаса топлива ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» на отопительный период 2012-2013 года.

# 3. Директору ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» Лабеко В.А. в срок до 15.09.2012:

# 3.1. Завершить подготовку жилищного фонда и объектов энергоснабжения к работе в зимних условиях и предоставить паспорта готовности объектов.

# 3.2. Обеспечить накопление стодневного запаса топлива для нужд теплогенерирующих установок сельского поселения согласно утвержденному графику.

# 3.3. Создать нормативные запасы материально-технических средств для ликвидации возможных аварий на объектах жизнеобеспечения населения.

# 3.4. До 01.09.2012  провести пробные топки котельных с регулировкой гидравлического режима работы тепловых сетей.

# 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

# 5. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения.

# 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

# Глава сельского поселения                                                          Л.Е. Кириленко

# Готовил:

# Заместитель главы администрации

сельского поселения                                                                          Н.В. Зайчук

# Основные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Волочаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов

| № п/п | Основные мероприятия | Всего | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Арендная плата | Средства предприятий | Другие источники |
| с. Партизанское |  |
| 1 | Замена 110 метров труб водовода от котельной до дома №4 по ул. Партизанская | 45 | 40 | 5 | - |
| 2 | Замена 110 метров труб отопления от здания школы №6 до врезки в основную теплотрассу | 84 | 80 | 4 | - |
| 3 | Замена 130 метров труб отопления от дома №5 до дома №9 по ул. Волочаевская | 66 | 50 | 16 | - |
| с. Волочаевка-1 |  |
| 4 | Очистка шахтного колодца 1 подъёма на ВОС | 160 | - | - | 160 |
| 5 | Очистка накопительной ёмкости на ВОС | 250 | 200 | 50 | - |
| 6 | Замена 140 метров труб теплоснабжения от здания бывшей котельной по ул .Партизанская 29в до здания школы №11 | 170 | 150 | 20 | - |
| 7 | Восстановление системы водоснабжения от здания ВОС до ул. Шевчука | 60 | 50 | 10 |  |
|  | ИТОГО | 835 | 570 | 105 | 160 |

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения

от  02.04.2012  №  44

## ГРАФИК

накопления стодневного запаса топлива ООО «ТеплоВодоКаналРемонт»

на отопительный период 2012-2013 года

| Накопление | Потребность на отопительный период | В том числе: стодневный запас | Помесячное накопление топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 |
| ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» | 2,7 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| Население | 0.7 |  |  |  |  |
| ИТОГО Волочаевское СП | 3,4 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| ВСЕГО | 3,4 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  администрации

сельского поселения

от 02.04.2012 № 44