# Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2012                                                     		                                       № 6

с. Партизанское

Об утверждении плана мероприятий по содержанию уличной дорожной сети населенных пунктов Волочаевского сельского поселения на 2012 год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» и в целях реализации решения Собрания депутатов от 28.12.2011 № 307 «Об утверждении плана мероприятий по содержанию уличной дорожной сети населенных пунктов Волочаевского сельского поселения на 2012 год», администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по содержанию уличной дорожной сети населенных пунктов Волочаевского сельского поселения на 2012 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Зайчук Н.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения                                                            Л.Е. Кириленко

Готовил:

Заместитель главы

администрации сельского поселения                                       Н.В. Зайчук

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения

от 12.01.2012 № 6

План

мероприятий по содержанию уличной дорожной сети населенных пунктов Волочаевского сельского поселения на 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Капитальные вложения (рублей) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего расходы по сельскому поселению В том числе: |  | 567 000 |  |
| 1 | Подсыпка и планировка улично-дорожной сети поселения | июнь - сентябрь | 452 000 | Зайчук Н.В. Родионова Т.В. |
| 2 | Установка дорожных знаков | июль | 15 000 | Зайчук Н.В. Родионова Т.В. |
| 3 | Устройство водоотводных каналов | июль-август | 100 000 | Кириленко Л.Е. Зайчук Н.В. |