Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Смидовичского муниципального района

# Еврейской автономной области

# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 26.03.2013                                                                                                   № 59

# с. Партизанское

# Об утверждении основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Волочаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года

# В целях проведения работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Волочаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период                 2014-2015 года повышения качества предоставления коммунальных услуг администрация сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить прилагаемые основные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Волочаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года.

2. Утвердить прилагаемый график накопления 45-дневного запаса топлива ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» на отопительный период 2014-2015 года.

# 3. Директору ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» Лабеко В.А. в срок до 15.09.2014:

# 3.1. Завершить подготовку жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях и предоставить паспорта готовности объектов.

# 3.2. Обеспечить накопление 45-дневного запаса топлива для нужд теплогенерирующих установок сельского поселения согласно утвержденному графику.

# 3.3. Создать нормативные запасы материально-технических средств для ликвидации возможных аварий на объектах жизнеобеспечения населения.

# 3.4. До 01.09.2014  провести пробные топки котельных с регулировкой гидравлического режима работы тепловых сетей.

# 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

# 5. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения.

# 6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

# Глава сельского поселения                                                  Е.Н. Волокитин

# Утверждены

# постановлением администрации

# сельского поселения

# от 26.03.2014 № 59

# Основные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Волочаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| № п/п | Основные мероприятия | Всего | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Арендная плата | Средства предприятий | Другие источники |
| с. Партизанское |  |
| 1 | Замена 2 метра труб водовода Д-50мм на вводе в дом №11 ул.Волочаевская | 50 | 50 | - | - |
| 2 | Ремонт 150 кв.м. крыши котельной ул.Партизанская 9 | 20 | 20 | - | - |
| 3 | Наращивание забора 75 п.м. на складе угля | 50 | 50 | - | - |
| с. Волочаевка-1 |  |
| 4 | Замена гранодиорита на ВОС | 150 | 150 | - | - |
| 5 | Текущий ремонт здания ВОС (побелка, покраска) | 120 | 120 | - | - |
| 6 | Установка водоразборной колонки на ПЧ-5 | 70 | 70 | - | - |
| 7 | Текущий ремонт ёмкости водонапорной башни с.Волочаевка-1 | 100 | 100 | - | - |
| 8 | Замена 50 метров труб водовода Д-50мм от колонки до дома №3 ул.Октябрьская | 60 | 60 | - | - |
| 9 | Замена 100 метров водовода Д-100мм от котельной до огородов ул.Октябрьская | 200 | 200 | - | - |
| 10 | Ремонт 150 кв.м. крыши котельной ул.Октябрьская 21а | 20 | 20 | - | - |
| 11 | Изготовление и установка ворот 12 кв.м. на складе угля | 50 | 50 | - | - |
|  | ИТОГО | 890 | 890 | - | - |

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения

от 26.03.2014  № 59

## ГРАФИК

накопления 45-дневного  запаса топлива ООО «ТеплоВодоКаналРемонт»

на отопительный период 2014-2015 года

| Накопление | Потребность на отопительный период | В том числе: 45-ти дневный запас | Помесячное накопление топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Июль | Август | Сентябрь |
| ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» | 2,5 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,3 |
| ВСЕГО | 2,5 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,3 |