# Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2015                                                     		                                     № 31

с. Партизанское

Об утверждении плана мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» на 2015 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ      «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» на 2015 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Зайчук Н.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие  с 01 января 2015 года.

Глава сельского поселения                                                               Е.Н. Волокитин

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения от ___________ № _____ |
| --- | --- |

План

мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Капитальные вложения (тыс. рублей) | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего расходы по сельскому поселению В том числе: |  | 632,2 |  |
| 1 | Частичный ремонт дорожной сети населенных пунктов сельского поселения с добавлением нового материала | Май-август | 582,2 | Волокитин Е.Н. Зайчук Н.В. Родионова Т.В. |
| 2 | Закупка дорожных знаков | апрель | 50 | Волокитин Е.Н. Зайчук Н.В. Родионова Т.В. |