# Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2015                                                     		                                     № 36

с. Партизанское

Об утверждении плана мероприятий по организации благоустройства и озеленения территории Волочаевского сельского поселения на 2015 год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» и в целях реализации решения Собрания депутатов от 30.01.2015 №100 «Об утверждении плана мероприятий по организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Волочаевского сельского поселения на 2015 год», администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации благоустройства и озеленения территории Волочаевского сельского поселения на 2015 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Зайчук Н.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2015 года.

Глава сельского поселения                                                    Е.Н. Волокитин

|  | УТВЕРЖДЁН Постановлением администрации сельского поселения от 10.03.2015 № 36 |
| --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по организации благоустройства и озеленения территории Волочаевского сельского поселения

на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Капитальные вложения (рублей) | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего расходы по сельскому поселению В том числе: |  | 143 3600 |  |
| 1 | Приобретение и установка ограждения на спортивной площадке с. Волочаевка 1, ул. Октябрьская 3 | Июнь - август | 60 000 | Волокитин Е.Н. Зайчук Н.В. |
| 2 | Спил деревьев (тополей) представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | май - июнь | 75 000 | Волокитин Е.Н. Зайчук Н.В. |
| 3 | Покраска спортивных площадок | май-июнь | 2 600 | Волокитин Е.Н. Зайчук Н.В. Родионова Т.В. |
| 4 | Скашивание травы | июнь-сентябрь | 5 760 | Волокитин Е.Н. Зайчук Н.В. |