Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение» Смидовичского муниципального района                                                        Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2016                                                                                                              № 62

с. Партизанское

О внесении изменений в  муниципальную  программу «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Волочаевского сельского поселения на 2015-2017 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 11.12.2014 года № 176

Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную  программу «Сохранность  автомобильных дорог общего пользования местного значения Волочаевского сельского поселения  на 2015-2017  годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 11.12.2014 года № 176 следующие изменения:

  - Пункт 4 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ (кол-во) | Капитальные вложения (тыс. рублей) | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015 |  |  |  |  |
|  | Всего расходы по сельскому поселению В том числе: |  | 1349,380 |  |
| 1 | Частичный ремонт дорожной сети населенных пунктов сельского поселения с добавлением нового материала | 3,2 | 482,2 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Ремонт дороги по ул. Партизанская с.Волочаевка1 | 2,6 | 450,780 | Администрация сельского поселения |
| Организационно-планировочные мероприятия |  |  |  |  |
| 3 | Закупка дорожных знаков для обустройства пешеходных переходов | 20 | 50 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Уборка снега | все улицы поселения | 166,4 | Администрация сельского поселения |
| 5 | Окувечивание (устройство и укрепление водоотводной канавы (кювета) вдоль дороги) | смета | 100 | Администрация сельского поселения |
| 6 | Грейдер (оплата услуг грейдера) | смета | 100 | Администрация сельского поселения |
| 2016 |  |  |  |  |
|  | Всего расходы по сельскому поселению В том числе: |  | 881,2 |  |
| 1 | Очистка дорог от свежевыпавшего снега | все улицы поселения | 180,0 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Грейдирование дорог | смета | 150,0 | Администрация сельского поселения |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | смета | 17,100 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Очистка кюветов от кустарников и мелких деревьев | смета | 84,100 | Администрация сельского поселения |
| 5 | Устройство и укрепление водоотводной канавы (кювета) вдоль дороги, замена дренажной трубы | смета | 435,0 | Администрация сельского поселения |
| 6 | Скашивание травы вдоль дорог | по факту | 15,0 | Администрация сельского поселения |
| 2017 |  |  |  |  |
|  | Всего расходы по сельскому поселению В том числе: |  | 701,2 |  |
|  | Частичный ремонт дорожной сети сельского поселения | 4 | 701,2 | Администрация сельского поселения |

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                           Е.Н. Волокитин

Готовил:

Старший специалист 1 разряда

администрации сельского поселения                                          Е.В. Шешнева