# Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.09.2016                                                                                                             №  59

с. Партизанское

О проведении месячника по санитарной очистке территории Волочаевского сельского поселения

В целях улучшения санитарного состояния Волочаевского сельского поселения и снижения инфекционной паразитарной заболеваемости, улучшения санэпидблагополучия населения

1. Провести с 26 сентября по 25 октября  2016 года месячник по санитарной очистке территории Волочаевского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по санитарной очистке  территории Волочаевского сельского поселения.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:

3.1.  До 25 октября 2016 года провести субботники по уборке прилегающих территорий организаций всех форм собственности согласно схемы, утвержденной решением Собрания депутатов от 23.03.2011 № 249.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Зайчук Н.В..

Глава  сельского поселения                                                              Е.Н. Волокитин

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации сельского поселения 23.09.2016 № 59 |
| --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по санитарной очистке территории Волочаевского сельского поселения

| №п/п | Наименование мероприятий | Дата исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Информирование жителей поселения о проведении месячника по санитарной очистке населенных пунктов поселения посредством личных бесед и информирования через объявления | до 26.09.2016 | Зайчук Н.В. |
| 3 | Организация и проведение общего субботника по населенным пунктам сельского поселения | до 23.10.2016 | Волокитин Е.Н. Зайчук Н.В. |
| 6 | Проведение рейдов специалистами администрации совместно с представителями общественности по выявлению нарушений жителями поселения Правил санитарного содержания и благоустройства населенных пунктов Волочаевского сельского поселения и составление протоколов об административном правонарушении | до 27.10.2016 | Зайчук Н.В. Родионова Т.В. |
| 7 | Совещание при главе сельского поселения по результатам проведения осенней санитарной очистки | 28.10.2016 | Волокитин Е.Н. |