# Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Смидовичского муниципального района

## Еврейской автономной области

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30.01.2015				                                                                      № 100

с. Партизанское

Об утверждении плана мероприятий по организации благоустройства и озеленения территории Волочаевского сельского поселения на 2015 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Волочаевского сельского поселения на 2015 год.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по экономике и социальным вопросам (Картамышев К.А.).

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов		                                  С.Ф. Ильченко

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                       решением Собрания   депутатов                                                                                                                               от 30.01.2015 № 100

П Л А Н

мероприятий по организации благоустройства и озеленения территории Волочаевского сельского поселения

на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Капитальные вложения (рублей) | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего расходы по сельскому поселению В том числе: |  | 143 3600 |  |
| 1 | Приобретение и установка ограждения на спортивной площадке с.Волочаевка 1, ул.Октябрьская 3 | Июнь - август | 60 000 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Спил деревьев (тополей) представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | май - июнь | 75 000 | Администрация сельского поселения |
| 3 | Покраска спортивных площадок | май-июнь | 2 600 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Скашивание травы | июнь-сентябрь | 5 760 | Администрация сельского поселения |