Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24.02.2010                                                                                                        № 139

с. Партизанское

Об утверждении Положения «О порядке производства земляных работ в муниципальном образовании «Волочаевское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», #M12291 517300056Уставом#S муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке производства земляных  работ в муниципальном образовании «Волочаевское сельское поселение».

2. Утвердить прилагаемый образец ордера на производство земляных работ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по экономике и социальным вопросам (Седова Г.Я.).

4. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене» Волочаевского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования.

# Глава сельского поселения                                                                  Л.Е.Кириленко

## УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания депутатов

от 24.02.2010    № 139

Положение

О порядке производства земляных работ в муниципальном образовании

«Волочаевское сельское поселение»

1. Общие положения

Положение о порядке производства земляных работ в муниципальном образовании «Волочаевское сельское поселение» (далее - положение) устанавливает требования по подготовке документации для производства земляных работ на территории сельского поселения, к оформлению ордеров, порядок осуществления контроля за соблюдением норм и правил при производстве работ и распространяется на всех юридических и физических лиц независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

2. Порядок оформления и выдачи ордера на производство земляных работ (далее - ордер)

2.1. Производство земляных работ осуществляется на основании ордера, выдаваемого администрацией  Волочаевского сельского поселения  заказчику (генподрядчику) согласно заявлению.

2.2  Администрация сельского поселения вправе отказать заказчику (генподрядчику) в выдаче ордера в случаях:

- наличия в предъявленном комплекте документов и материалов недостоверной и искаженной информации;

- несоответствия представленных документов предъявляемым требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего положения;

- обнаружения ошибок, содержащихся в проектной документации или в проекте производства работ, которые могут привести к авариям на объекте, вредным воздействиям на здоровье людей и окружающую природную среду, и не обеспечивающих технологический порядок производства работ.

2.3. Для получения ордера заказчик (генподрядчик) обязан представить  в администрацию сельского поселения следующие документы:

- рабочую документацию, рабочие проекты, графики производства работ, имеющие штамп заказчика;

- заявление на получение ордера;

- утвержденный главным инженером строительной организации и согласованный с соответствующими эксплуатирующими организациями в части методов ведения работ проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных и воздушных линий электропередач и линий связи, транспортных и железнодорожных путей и других ответственных сооружений с указанием сроков производства работ, ограждаемых территорий и мероприятий по сохранности подземных и надземных сооружений, расположенных в зоне выполнения работ зеленых насаждений;

- технические условия на восстановление объектов нарушенного благоустройства и проект восстановления нарушенного благоустройства;

- схему организации движения сельского транспорта и пешеходов на период проведения ремонтных работ, разработанную проектной организацией и согласованную с заинтересованными организациями, а при производстве работ на центральных улицах и магистралях - схематический чертеж мест разрытий;

- план мероприятий по защите и восстановлению зеленых насаждений в зоне строительства.

2.4. Если проектом предусмотрено производство земляных работ в отношении нескольких инженерных сетей и (или) коммуникаций, ордер выдается на производство земляных работ по каждой сети и (или) коммуникации.

2.5. В ордере указываются:

- фамилия, инициалы, должность ответствененого за проведение работ;

- срок действия ордера;

- наименования и адреса организации-заказчика или организации, выполняющей земляные работы (подрядчика);

- организации, представители которых должны быть вызваны на место до начала земляных работ для уточнения местоположения действующих подземных сооружений и других требований согласно настоящему положению, вызов передается не позднее, чем за три дня до начала работ;

- порядок вызова специалиста администрации сельского поселения для принятия работ по восстановлению благоустройства.

2.6. Срок действия ордера устанавливается администрацией сельского поселения исходя из периода необходимого для выполнения соответствующих работ времени.

Если в указанные в ордере сроки работы не могут быть завершены, заказчик (генподрядчик) не позднее, чем за пять дней до истечения его срока действия согласовывает новый график и продляет срок действия ордера в администрации сельского поселения.

При производстве работ на большом участке местности (более 100 м) ордер может выдаваться на отдельные участки с установлением сроков на каждый из них (отдельным графиком), работы на последующих участках производятся после завершения работ на предыдущих, включая восстановление благоустройства и уборку территорий.

2.7. Действие ордера распространяется на указанный в нем вид, объем, срок и место проведения работ. Работы могут выполняться только организацией, указанной в ордере.

2.8. В случае внесения изменений и (или) дополнений в проектные решения заказчик (генподрядчик) обязан уведомить об этом администрацию сельского поселения для внесения соответствующих изменений в ордер.

2.9. Администрация сельского поселения вправе своим решением приостановить действие ордера в случае выявления неоднократных нарушений или однократного грубого нарушения настоящего положения.

Администрация сельского поселения устанавливает срок устранения нарушений, повлекших за собой приостановление действия ордера.

Указанный срок не может превышать одного месяца. Производство земляных работ во время указанного срока не осуществляется.

В случае невыполнения мероприятий по устранению указанных нарушений в установленный срок администрация сельского поселения принимает решение об аннулировании ордера.

Получившее ордер ответственное лицо обязано уведомить в письменной форме администрацию сельского поселения об устранении им нарушений, повлекших за собой приостановление действия ордера.  Администрация сельского поселения принимает решение о возобновлении действия ордера и сообщает об этом в письменной форме в течение трех дней после получения соответствующего уведомления и проверки устранения нарушений, повлекших за собой приостановление действия ордера.

2.10. Решение о приостановлении действия ордера и (или) о его аннулировании доводится до лица, в отношении которого принято решение, в письменной форме с мотивированным обоснованием такого решения не позднее чем через три дня после его принятия. В случае приостановления действия или аннулирования ордера средства, потраченные на его оформление, не компенсируются.

3. Производство земляных работ

3.1. Прокладка и переустройство подземных и надземных сооружений могут осуществляться открытым и закрытым способом. Применение конкретного способа определяется в каждом отдельном случае проектом с учетом местных условий.

При необходимости прокладки на одной улице (проезде) нескольких подземных коммуникаций ее следует предусматривать в зависимости от технических возможностей и экономической целесообразности в специальных проходных коллекторах или совмещено в одной траншее.

В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании и согласовании с администрацией сельского поселения на свободных от застройки территориях допускается надземная прокладка инженерных сетей на опорах по постоянной (или временной) трассе.

3.2. Прокладка и переустройство подземных и надземных сооружений должны выполняться до начала работ по строительству дорог, проведения благоустройства и озеленения территорий.

3.3. Капитальный ремонт дорог должен производиться после прокладки, переустройства и ремонта подземных и надземных сооружений, если выполнение последних предусмотрено проектом и сводным планом.

3.4. В целях сокращения разрытий проезжей части улиц необходимо предусматривать в соответствии со схемами развития кабельных линий (трубопроводов) и по согласованию с соответствующими эксплуатирующими организациями устройство на пересечениях улиц (проездов) необходимого количества каналов (футляров) с камерами для прокладки в них электрических кабелей, линий связи, трубопроводов. Информация об этих устройствах должна быть отражена на исполнительных чертежах.

3.5. Земляные работы должны выполняться согласно рабочим проектам (рабочей документации, проектам производства работ), согласованным и утвержденным в установленном порядке, при техническом надзоре заказчика, эксплуатирующей организации и авторском надзоре проектных организаций с соблюдением действующих строительных норм и правил и иных нормативных актов по проектированию, строительству и эксплуатации подземных и надземных инженерных сооружений.

3.6. Проекты и рабочая документация на проведение земляных работ представляются на согласование в администрацию сельского поселения и сетедержателям.

3.7. Эксплуатирующие подземные сооружения организации обязаны содержать крышки люков смотровых колодцев и камер на проезжей части улиц и тротуарах на одном уровне с дорожными покрытиями. В случае наличия перепада отметок свыше 1,0 см ими должны быть приняты меры по устранению дефектов.

В целях проверки камер, колодцев на подземных сооружениях на загазованность крышки люков должны иметь в центре отверстие диаметром 15 - 20 мм для отбора проб воздуха и их проверки на наличие опасных газов.

Не допускается укладка асфальтобетона, тротуарной плитки, брусчатки по крышкам колодцев и камер инженерных коммуникаций.

3.8. Организациям, выполняющим работы по текущему и капитальному ремонту дорог, выполнение которых связано с изменением отметок проезжей части, необходимо устанавливать люки колодцев и камер подземных сооружений на одном уровне с проезжей частью. Данные работы должны производиться под надзором представителей соответствующих эксплуатирующих инженерные коммуникации организаций.

3.9. Организации, выполняющие земляные работы, должны не позднее чем за три дня извещать заказчика и соответствующие эксплуатирующие организации о начале и завершении работ по ремонту дорог, прокладке подземных сооружений, вскрытии шурфов и их засыпке, о необходимости приемки скрытых работ, о готовности к проведению технических испытаний, приемке сооружений в эксплуатацию.

В случае неявки представителей заказчика и эксплуатирующей организации к месту работ в установленный срок оформляется повторный вызов. При повторной неявке составляется соответствующий акт, и строительная организация вправе приступить к началу работ.

3.10. При проведении земляных работ в зоне зеленых насаждений, на территории сельскохозяйственных угодий и других местах при наличии плодородного  слоя   земли   необходимо   предусматривать   срезку этого   слоя,

извлечение торфа и использование их для озеленения и последующего восстановления плодородия почвы.

3.11. На объекте у ответственного за производство работ должны находиться:

- документ, удостоверяющий личность;

- приказ руководителя организации о назначении лица, ответственного за производство работ на объекте;

- ордер;

- должностные инструкции инженерно-технических работников, осуществляющих контроль за проведением работ, прошедших обучение на знание настоящего положения;

- полный комплект рабочих чертежей, проект производства работ, утвержденный график производства работ, схема организации стройплощадки;

- акт передачи заказчиком объекта подрядной организации и возможности производства работ на объекте.

3.12. Каждое место разрытия в соответствии с проектом производства работ, согласованным с заинтересованными организациями и ГИБДД УВД по ЕАО, ограждается забором (щитами) установленного образца с красными габаритными фонарями и оборудуется соответствующими дорожными знаками стандартного типа. В вечернее и ночное время места разрытий освещаются.

Ограждение должно быть в исправном состоянии, иметь эстетичный внешний вид, быть сплошным и предотвращать попадание посторонних на стройплощадку, разрытые траншеи и котлованы. Места прохода людей через траншеи оборудуются пешеходными мостиками, освещенными в ночное время. При производстве работ вблизи проезжей части должна быть обеспечена видимость для водителей транспортных средств и пешеходов.

В условиях интенсивного движения транспортных средств и пешеходов к проведению земляных работ разрешается приступать только после установки ограждений, обустройства места работ средствами сигнализации, временными знаками с обозначением направления объезда (обхода).

Разрытие траншей и котлованов в этих случаях должны производиться с вертикальными стенками, в креплениях с учетом минимального ограничения движения транспорта, пешеходов и обеспечения сохранности находящихся в непосредственной близости зданий и сооружений.

3.13. На бытовых помещениях, щитах ограждений, механизмах должны быть указаны наименования организаций, которым они принадлежат, и номера их телефонов.

3.14. Строительные площадки должны иметь благоустроенные подъездные пути, не допускается использование основных и вспомогательных дорог, не предусмотренных проектом производства работ.

3.15. Материалы и конструкции допускается складировать в пределах ограждаемых территорий и местах, предусмотренных проектом производства работ, не ранее чем за 24 часа до начала работ. Доставка их ранее указанного срока может производиться только по согласованию с администрацией сельского поселения и ГИБДД УВД по ЕАО.

Для сбора строительного мусора должен быть установлен бункер-накопитель или предусмотрена специальная площадка, имеющая ограждение.

3.16. Разобранное асфальтобетонное покрытие (скол) должно быть вывезено на переработку или в другие места по согласованию с администрацией сельского поселения. Допускается складирование скола асфальта на срок не свыше одних суток.

3.17. Размещение материалов, сырья, грунта, конструкций, строительного мусора и других отходов производства и потребления на крышках люков, камер, решетках дождеприемных колодцев, придорожных лотках, зеленых насаждениях и в иных не установленных местах не допускается.

3.18. Траншеи и котлованы на участках пересечения с существующими дорогами и другими территориями, имеющими дорожное покрытие, следует засыпать на всю глубину песчаным, галечниковым грунтом, отсевом щебня или другими непросадчными материалами с уплотнением, согласно технологии и строительных норм. Не допускается при засыпке непросадочным грунтом траншей попадание в его состав строительного мусора и скола асфальта.

3.19. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения от повреждения подземных сооружений заказчик (генподрядчик) не позднее чем за три дня до начала земляных работ вызывает на место представителей организаций, указанных в ордере и в согласованиях рабочих чертежей.

Если вызванные представители не явились на место работ, следует оформить повторный вызов. До прибытия представителей эксплуатирующих организаций земляные работы не производятся.

3.20. Производство земляных работ в зоне расположения подземных сооружений (газопроводы, водо-несущие коммуникации, кабельные линии) допускается только с письменного разрешения соответствующих организаций, ответственных за эксплуатацию этих сооружений. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием расположения коммуникаций, составленный согласно исполнительным чертежам.

До начала работ по согласованию с эксплуатирующей организацией необходимо установить указывающие место расположения подземных коммуникаций знаки и провести инструктаж по технике безопасности всего персонала, участвующего в работе. Вскрытие шурфов для уточнения места расположения коммуникаций может производиться только в присутствии представителей соответствующих организаций.

Если в начале производства земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих подземных и надземных сооружений по сравнению с данными проекта, работы необходимо приостановить и вызвать представителей проектной организации, заказчика и эксплуатирующих служб для принятия согласованного решения по продолжению работ.

3.21. Земляные работы в зоне нахождения подземных сооружений и коммуникаций должны проводиться под наблюдением представителей соответствующих эксплуатирующих организаций и заказчика, которому выдан ордер, которые на месте определяют границы разработки грунта вручную.

Не допускается применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, кирки, клинья, пневматические инструменты) вблизи действующих подземных сооружений.

Вскрытые при разработке траншей и котлованов подземные сооружения защищаются специальным коробом и подвешиваются в соответствии с разработанными в проектах чертежами.

Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытия действующих подземных сооружений должна производиться в присутствии представителей соответствующих эксплуатирующих организаций, для чего за сутки вызывается их представитель телефонограммой.

3.22. При прокладке подземных сооружений открытым способом заказчик (генподрядчик) совместно с представителями эксплуатирующих организаций проверяет, а в необходимых случаях устанавливает приборами или шурфованием точное планово-высотное положение, уточняет конструкцию и техническое состояние подземных сооружений. Если в процессе производства работ определена не предусмотренная проектом необходимость переустройства существующих подземных сооружений, оно может быть выполнено после получения согласований с соответствующей эксплуатирующей и проектной организациями, администрацией сельского поселения, заказчиком.

3.23. Назначенный ответственным инженерно-технический работник обязан во время проведения земляных работ постоянно находиться на месте и иметь при себе рабочие чертежи, ордер и проект производства работ.

Ответственный инженерно-технический работник обязан сделать запись в бортовой журнал, вручить водителю землеройного механизма схему производства работ механизированным способом, показать на месте обозначенные специальными знаками границы работ, места расположения действующих подземных сооружений, сохранность которых должна быть обеспечена, и ознакомить с проектом производства работ.

3.24. В местах интенсивного движения транспорта и пешеходов должны соблюдаться указанные в проекте работ порядок и очередность выполнения работ, обеспечивающие безопасность движения транспорта и пешеходов.

3.25. Работы по восстановлению дорожных покрытий должны начинаться немедленно после засыпки траншей и котлованов, в других местах - в пределах трех суток, что должно предусматриваться проектами производства работ.

Восстановление благоустройства должно производиться в соответствии с выданными администрацией сельского поселения техническими условиями согласно требованиям строительных норм и правил.

При установке средств наружной рекламы фундаменты конструкций должны заглубляться в уровень с покрытием.

3.26. При прокладке, реконструкции, выноске, ремонте инженерных сетей вдоль проезжей части дорог, тротуаров восстановление асфальтового

покрытия производится на всю ширину проезжей части дороги и тротуаров протяженностью по всей длине производства работ.

3.27. Восстановление дорожных покрытий в зимний период должно выполняться по специально разработанному проекту производства работ, обеспечивающему необходимое качество устройства основания. Выполняющие работы организации (заказчик, балансодержатель) в местах перехода улиц, дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий с асфальтобетонным покрытием в течение трех лет после завершения работ контролируют состояние объекта и в случае возникновения просадок (провалов) немедленно их ликвидируют.

3.28. Ответственные за производство земляных работ должностные лица организаций обязаны проводить осмотр состояния ограждения площадки, освещения и сигнальных фонарей, крепления траншей и котлованов, лестниц и стремянок для спуска в них, подвесок действующих коммуникаций, проездов для транспорта и проходов для пешеходов.

Выполняющий работы заказчик (генподрядчик) должен восстановить в полном объеме нарушенное в процессе производства работ благоустройство.

3.29. В охранной зоне подземных сооружений (газопроводы, водо-несущие коммуникации, кабельные линии) не допускается:

- установка временных сооружений: гаражей, павильонов, сараев, складских и других аналогичных объектов;

- складирование строительных материалов и конструкций, грунта, мусора, снега и других отходов.

3.30. Выполнение исполнительной топографической съемки, составление и оформление исполнительных чертежей на построенные подземные сооружения должно производиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Один экземпляр исполнительных чертежей строительная организация передает заказчику, два - эксплуатирующей организации, один - администрации сельского поселения вместе с закрываемым ордером.

При подготовке исполнительной документации должны дополнительно учитываться требования администрации сельского поселения и технические условия эксплуатирующих организаций.

3.31. Организации оформляют актом приемку в эксплуатацию подземных сооружений при предоставлении  справки администрации сельского поселения о выполнении технических условий и восстановлении зеленых насаждений.

4. Производство аварийно-восстановительных работ

4.1. Производство земляных работ в зоне расположения инженерных коммуникаций и сооружений с целью устранения аварий, произошедших при их эксплуатации или проведении ремонтных работ, осуществляется эксплуатирующей организацией в любое время без согласования с собственниками, владельцами и пользователями земельных участков после обязательного уведомления   администрации   сельского  поселения    по телефону 26-2-45,  в нерабочее время.

Эксплуатирующая организация о предстоящих работах по устранению аварии уведомляет собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых произошла авария.

Если устранение аварии связано с нарушением дорожного покрытия, до начала производства работ уведомляются также ГИБДД УВД по ЕАО и организации, в собственности или оперативном управлении которых находятся указанные дороги.

4.2. Ликвидация аварий на инженерных сетях и сооружениях может производиться только организациями, имеющими лицензии на выполнение работ по эксплуатации и ремонту соответствующих инженерных систем.

4.3. При получении сигнала об аварии эксплуатирующая организация немедленно направляет на место аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение и наряд аварийной службы, приступает к ликвидации аварии и устранению ее последствий. При этом должны обеспечиваться безопасность людей и движение транспорта, а также сохранность расположенных рядом подземных и надземных сооружений.

В случае возникновения просадок на инженерных сетях организация-сетедержатель обязана установить ограждение и немедленно принять меры по их устранению.

4.4. При повреждении газопровода ответственный за производство работ должен немедленно вызвать по телефону 04 аварийную службу ОАО «Биробиджаноблгаз» Смидовичский филиал и до ее приезда организовать охрану и ограждение места повреждения, не допускать к нему посторонних лиц, контролировать отсутствие и предотвращать возникновение источников огня.

4.5. Организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении телефонограммы обязаны немедленно направить на место аварии представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения подведомственных коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа работ.

В случае необходимости прекращения или ограничения движения транспортных средств общего пользования, осуществляющих движение по маршрутам на территории сельского поселения, для выполнения работ по ликвидации аварии администрация сельского поселения по согласованию с ГИБДД УВД по ЕАО принимает оперативное решение о временном прекращении или ограничении движения транспорта.

4.6. Организации, складирующие материалы, оборудование, иное имущество вблизи места аварии, препятствующие ее ликвидации, обязаны по требованию руководителя аварийных работ немедленно освободить участок.

4.7. Восстановление благоустройства в местах разрытия производится сетедержателем.

Восстановление благоустройства покрытия проезжей части дороги и тротуаров должно быть выполнено в течение 24 часов после окончания аварийных работ вне зависимости от времени года в целях обеспечения безаварийного движения автотранспорта и механизированной уборки.

5. Приемка работ по восстановлению благоустройства

5.1. Работы по восстановлению благоустройства принимаются от заказчика (генподрядчика) по акту установленной формы специалистом администрации сельского поселения в присутствии заказчика (генподрядчика), производителя работ (подрядчика) после проверки фактического выполнения работ в полном объеме и их качества. Без оформления указанного акта выданный на производство работ ордер не закрывается.

5.2. В акте отражаются все элементы восстановленного благоустройства. Объем и качество восстановления нарушенного благоустройства должны соответствовать техническим условиям, проекту производства работ, проекту восстановления благоустройства и дополнительным требованиям по устранению недостатков, выявленных в процессе производства работ.

5.3. При отсутствии возможности восстановления нарушенного благоустройства (малых архитектурных форм, зеленых насаждений, асфальтобетонного покрытия и др.) в зимний период с 15 ноября по 01 мая действие ордера приостанавливается оформлением акта приемки восстановленного благоустройства в зимнем варианте, в котором указывается перечень и объем работ по восстановлению благоустройства в полном объеме, подлежащих обязательному выполнению заказчиком (генподрядчиком) по окончании зимнего периода.

### УТВЕРЖДЕН

## решением Собрания депутатов

от 24.02.2010 № 139

### ОБРАЗЕЦ ОРДЕРА НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Муниципальное образование

«Волочаевское сельское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

679171, ЕАО, с. Партизанское

ул.  Партизанская 1 а, Тел.: 28-6-45,

факс: 28-6-31

___________________ № _________

ОРДЕР №__

на производство земляных работ

Выдан представителю ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации-заказчика)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность ответственного за проведение работ)

на право производства земляных работ,  связанных  с  разрытием траншей, котлованов по адресу: ___________________, в соответствии с рабочей документацией.

Начало производства работ ____________ 200_ г.

Окончание производства работ ___________ 200_ г.

Работы производить согласно действующим нормам и правилам в соответствии с Положением «О порядке производства земляных работ в муниципальном образовании «Волочаевское сельское поселение», утвержденным решением Собрания депутатов от_________ № __.

1. При  пересечении  трассой  подземных  коммуникаций вызвать представителя администрации сельского поселения, собственников земель, представителей  организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации, в районе которых планируется производство работ.

2.   По   окончании   работ  восстановить  дорожные  покрытия, тротуары,   газоны,   зеленые   насаждения   и   другие   элементы благоустройства.

Для  сдачи  работ  по  восстановлению  благоустройства вызвать специалиста администрации сельского поселения телефонограммой по телефонам: 26-6-45; 28-6-31.

3. В случае ограничения движения транспорта по улице в связи с производством земляных работ после согласования с ГИБДД УВД по ЕАО установить дорожный знак «Объезд по улице ______».

4.  Настоящий  ордер  и  рабочую  документацию всегда иметь на месте работы для предъявления инспектирующим лицам.

5. Дополнительные условия: _______________________________________

Выполнение технических условий _______________________________________

Полное восстановление нарушенного благоустройства в срок до _____________

Подпись ответственного за проведение работ _____________________________

Адрес организации-заказчика ___________________________________________

Выдал специалист администрации сельского поселения ___________________

Получил _____________________________________________________________

Ордер закрыт _____________________  ______________________________

(дата)                                              (подпись)

Ордер продлен ____________________  ______________________________

(дата)                                            (подпись)

Ордер приостановлен ______________  ______________________________

(дата)                                      (подпись)

Ордер аннулирован ________________  ______________________________

(дата)                                       (подпись)